Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| 1. Resumen avance Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |  |
| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha se han desarrollado avances importantes en el proyecto “e-ChileDigital”, enfocado en la creación de una plataforma web georreferenciada orientada a la visibilidad digital de PYMES y emprendimientos. Durante esta fase se avanzó principalmente en el desarrollo de la interfaz web, estructura de navegación y módulos funcionales relacionados con el registro y visualización de empresas. También se implementaron mejoras visuales orientadas a ofrecer una experiencia moderna y adaptable para distintos dispositivos. |
| Objetivos | Desarrollar una plataforma web georreferenciada con herramientas digitales e inteligencia artificial que permita la promoción, búsqueda y visualización de empresas, servicios y contenidos digitales regionales. Diseñar una interfaz moderna y adaptable. Objetivos Específicos Diseñar una arquitectura web escalable y moderna. Implementar un sistema de registro y visualización de empresas. Desarrollar módulos de georreferenciación y mapas interactivos. Integrar filtros de búsqueda según categoría y ubicación. Incorporar funcionalidades de inteligencia artificial. Optimizar la experiencia de usuario en dispositivos móviles. Centralizar información digital relacionada con la Región de Antofagasta. |
| Metodología | La metodología utilizada fue Scrum en jira. |
| Evidencias de avance | Las evidencias está todo aquí en el link www.regiondigitaldeantofagasta.cl. Todo lo realizado en la pagina, fue hecho por nosotros. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo Web | Diseño estructura principal del sitio | HTML, CSS, VS Code | 2 semanas | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Uno de los principales factores facilitadores fue el conocimiento previo en desarrollo web y el acceso a herramientas digitales modernas que permitieron agilizar distintas etapas del proyecto. También ayudó la posibilidad de trabajar colaborativamente y realizar pruebas continuas sobre el sistema. Entre las principales dificultades encontradas destacan: Compatibilidad entre distintos componentes visuales. Problemas de adaptación móvil. Integración simultánea de múltiples tecnologías. Ajustes constantes derivados de nuevas ideas y mejoras del sistema. Para enfrentar estas dificultades se optó por reorganizar tareas, trabajar mediante pruebas progresivas y priorizar funcionalidades esenciales antes de implementar módulos más avanzados.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo fue necesario ajustar algunas actividades relacionadas con diseño responsivo y optimización visual, debido a que requirieron más tiempo del estimado inicialmente. Además, el enfoque del proyecto evolucionó desde un directorio digital de empresas hacia una plataforma digital regional más amplia, incorporando nuevas funcionalidades y contenidos relacionados con la Región de Antofagasta. No se eliminaron actividades fundamentales, pero sí se reorganizaron prioridades para asegurar un desarrollo estable y funcional.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Algunas funcionalidades avanzadas relacionadas con automatización completa, inteligencia artificial y optimización final del sistema aún se encuentran en desarrollo. Esto se debe principalmente a: Complejidad técnica. Integración de múltiples módulos. Necesidad de priorizar primero la estabilidad visual y funcional del sistema. Para avanzar en estas actividades se continuará utilizando una planificación progresiva y distribución estratégica de tareas entre los integrantes del equipo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.